Приложение к  решению

Волгодонской городской Думы

от  23.04.2008 №  61

«ЦЕЛЕВАЯ  МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОД  ВОЛГОДОНСК», ПРИЗНАННОГО НЕПРИГОДНЫМ  ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, АВАРИЙНЫМ И  ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ,  НА 2008 – 2011 годЫ»

1. ПАСПОРТ

«ЦЕЛЕВОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  ВОЛГОДОНСК», ПРИЗНАННОГО НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ,   НА   2008-2011 ГОДЫ»

| Наименование программы | «Целевая муниципальная адресная программа переселения граждан из жилищного фонда муниципального образования «Город Волгодонск», признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, на 2008 – 2011 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 21.07.2007 №185–ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; Областной закон от 17.01.2005 №272-ЗС «Об Областной адресной программе переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в Ростовской области на 2004 – 2011 годы» |
| Заказчик Программы | Администрация города Волгодонска |
| Основной разработчик Программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Волгодонска |
| Цель и задачи Программы | - переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, в благоустроенные жилые помещения; - ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу по состоянию на 1 января 2007 года |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2008 – 2011 годы |
| Исполнитель Программы | Муниципальное автономное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» |
| Соисполнители Программы | Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, отдел строительства и реализации жилищных программ Администрации города, отдел по учету граждан на получение жилой площади, жилищных субсидий и сертификатов Администрации города |
| Объемы финансирования Программы | Источники финансирования Программы – средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и местного бюджетов; Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке после утверждения областного и местного бюджетов |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного и подлежащего сносу жилищного фонда; - обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан |
| Оценка эффективности последствий реализации Программы | - реализация гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания; - снижение социальной напряженности в обществе, улучшение состояния здоровья населения и демографической ситуации |

2. ВВЕДЕНИЕ

Программа разработана во исполнение Федерального закона от 21.07.2007 №185 – ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и Областного закона от 17.01.2005 №272-ЗС «Об Областной адресной программе переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в Ростовской области на 2004 – 2011 годы».

Реализация настоящей Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, а также предусматривает использование средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета в качестве источника софинансирования. Использовать внебюджетные средства для софинансирования выполнения мероприятий Программы не представляется возможным, т.к. земельный участок под многоквартирными домами, признанными аварийными и подлежащими сносу, является непривлекательным для инвесторов из-за отдаленности от городской застройки.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

По состоянию на 1 января 2007 года в жилищном фонде муниципального образования «Город Волгодонск»,  признанном непригодным для проживания, аварийном и подлежащим сносу, проживало 58 человек.

Жилищным фондом, признанным непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, являются многоквартирные дома №№84, 86 по ул. Железнодорожной.

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛГОДОНСК», ПРИЗНАННЫХ ДО 1 ЯНВАРЯ 2007 ГОДА АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ В СВЯЗИ С ФИЗИЧЕСКИМ ИЗНОСОМ В ПРОЦЕССЕ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| № п/п | Адрес многоквартирного жилого дома, признанного аварийным и подлежащим сносу | Общая площадь дома (м2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ул. Железнодорожная, 84 | 386,7 |
| 2 | ул. Железнодорожная, 86 | 341,8 |
|  | ИТОГО: | 728,5 |

Жилищный фонд, признанный непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, угрожает жизни и здоровью граждан, ухудшает внешний облик города и понижает его инвестиционную привлекательность.

В городе Волгодонске решение проблемы отселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, усложнено отсутствием жилищного фонда социального использования и специализированного фонда для переселения граждан, в том числе помещений маневренного фонда.

Земельный участок под многоквартирными домами, признанными непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу, является инвестиционно не привлекательным из-за отдаленности от городской застройки.

Программа определяет конкретные меры по отселению граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу.

4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

- Основными целями Программы являются:

- переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- завершение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 года аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

2. В рамках реализации Программы будут решаться следующие основные задачи:

- разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу;

- формирование обязательств собственников жилых помещений относительно состояния жилищного фонда и его восстановления в случае физического износа и аварийного разрушения;

- формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу;

- привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

- выработка механизмов предоставления жилых помещений переселяемым гражданам;

- взаимосвязь Программы с другими программами и мероприятиями, в которых частично решаются проблемы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу.

3. Программа определяет срок решения проблемы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу.

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. При реализации мероприятий Программы необходимо исходить из следующих положений:

1) жилые помещения, созданные либо приобретенные за счет средств, предусмотренных настоящей Программой, оформляются в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

2) принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  и обязательной доли финансирования за счет средств областного и местного бюджетов осуществляется в соответствии со статьями 32 и 86 Жилищного кодекса Российской Федерации:

- граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, имеют право на выкуп принадлежащих им жилых помещений или в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации по соглашению им может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости в выкупную цену;

- граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма и выселяемые в порядке статьи 86 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению;

3) переселение граждан из аварийного и подлежащего сносу жилищного фонда осуществляется следующими способами переселения:

- приобретение  помещений на  рынке жилья;

- выкуп  помещений собственников.

2. Организационные мероприятия по реализации Программы предусматривают следующие меры:

1) выявление не завершенных строительством жилых домов с высокой степенью готовности, строительство нового жилья, приобретение жилых помещений на первичном и вторичном рынке недвижимости, участие в долевом строительстве многоквартирных домов;

2) установка очередности сноса жилищного фонда в соответствии с требованиями планируемого развития территорий, оформление соглашений с организацией-застройщиком на выделение жилых помещений во вновь строящихся домах для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу и освобожденный после переселения граждан, подлежит изъятию для муниципальных нужд в порядке, установленном федеральным и областным законодательством.

6. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа предусматривает комплекс мероприятий по переселению граждан из аварийного и подлежащего сносу жилищного фонда, которые должны быть реализованы в течение 2008-2011 годов поэтапно.

На первом этапе, в 2008 году, осуществляется:

1) уточнение площадей жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, и потребности в финансовых ресурсах на реализацию программы;

2) дополнительное обследование жилищного фонда и определение жилых помещений, переселение из которых осуществляется в первоочередном порядке;

3) разработка проектно-сметной документации на снос аварийных домов.

На втором этапе, в 2008 – 2011 годы, осуществляется:

1) переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу;

2) снос аварийных жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции.

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансовые средства для решения проблемы переселения граждан из жилищного фонда,  признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, формируются за счет бюджетных ресурсов и средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Потребность в финансовых ресурсах на реализацию двух этапов Программы приведена в таблице 2.

Таблица  2

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

ФИНАСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО И ПОДЛЕЖАЩЕГО СНОСУ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

| Этапы реализации | Меры по переселению граждан | Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ (тыс. руб.) | Средства областного бюджета (тыс. руб.) | Средства местного бюджета (тыс. руб.) | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-й этап | Разработка проектно-сметной документации на снос аварийных домов | х | х | 75,0 | 2008 год |
| 2-й этап | Переселение граждан из аварийного и подлежащего сносу жилищного фонда | 13484,6 | 7000,0 | 641,9 | 2008 год |
|  | Снос аварийных жилых домов | х | х | *** | 2009 –2011 годы |
|  | ИТОГО: | 13484,6 | 7000,0 | 716,9 |  |

*** Средства местного бюджета устанавливаются в размерах, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Волгодонск».

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа носит социальный характер. Основным критерием эффективности программы является количество граждан, переселенных из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу.

1. Реализация Программы обеспечит:

1) реализацию гражданами права на безопасные и благоприятные условия  проживания;

2) снижение социальной напряженности в городе, улучшение состояния здоровья населения и демографической ситуации.

В результате реализации Программы все граждане, проживающие в жилищном фонде, признанном аварийным, должны быть переселены.

Будет ликвидировано 728,5 м2 аварийного жилищного фонда.

2. Конечными результатами реализации Программы будут являться:

1) выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного и подлежащего сносу жилищного фонда;

2) обеспечение органами государственной власти и органами  местного самоуправления города Волгодонска безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

9. КОНТРОЛЬ ЗА  ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы включает поэтапное выполнение основных мероприятий и проектов. При необходимости Программа может быть скорректирована.

Общее руководство, координацию деятельности исполнителей муниципальной Программы осуществляет Администрация города  Волгодонска.

Отчет о реализации Программы в соответствующем году должен содержать:

-общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

- перечень завершенных в течении года мероприятий;

- перечень и процент незавершенных в течении года мероприятий;

- анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий;

- предложения о привлечении дополнительных источников финансирования.

Контроль за исполнением Программы осуществляет Волгодонская городская Дума и Администрация города Волгодонска.

Руководитель аппарата

Волгодонской городской Думы						   Э.Г. Рыков