Приложение к решению

Волгодонской городской Думы

от  9 июля  2007   № 80

Инвестиционная программа

- Муниципального унитарного предприятия «Управление

- развития городского хозяйства» г. Волгодонска

- Ростовской области по внедрению энергосберегающих

- технологий в жилищно-коммунальной сфере

- 2007 г.

- Содержание программы

- Паспорт программы.

- Введение.

- Общие сведения о предприятии.

- Наименование нормативных документов, регламентирующих разработку и реализацию программы.

- Анализ текущего состояния, характеристика проблемы.

- Цели и задачи программы.

- Перечень мероприятий.

- Ресурсное обеспечение программы.

- Оценка эффективности программы.

- Мероприятия программы и источники финансирования.

- Управление программой.

- Экономический эффект от внедрения мероприятий программы, планируемый к 2010 году.

- Социально-экономические последствия от внедрения мероприятий программы.

- I. Паспорт

инвестиционной программы Муниципальное унитарное предприятие  «Управление развития городского хозяйства» г. Волгодонска

- Ростовской области по внедрению энергосберегающих технологий в

- жилищно-коммунальной сфере на 2007- 2010 годы

| Наименование программы | Инвестиционная программа МУП «УРГХ» г. Волгодонска Ростовской области по внедрению энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальной сфере на 2007-2010 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы (Постановление Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 №675 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2002-2010 годы»). |
| Заказчик программы – координатор | Администрация г. Волгодонска Ростовской области. |
| Разработчик программы | МУП «УРГХ» г. Волгодонска. |
| Цели и задачи программы | - Снижение затрат на потребление тепловой энергии. - Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг. - Снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры. - Модернизация объектов путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий. - Обеспечение реконструируемых объектов надежной теплоизоляцией. - Привлечение средств внебюджетных источников. - Обеспечение доступности коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом граждан, проживающих в г. Волгодонске, и в соответствии со стандартами предоставления коммунальных услуг. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2007 г. – Первый этап. 2008 г. – Второй этап. 2009 г. – Третий этап. 2010 г. – Четвертый этап. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования программы за счет всех источников – 185,547 млн. руб., в том числе: - Средства предприятий - 18,34 млн. руб. - Местный бюджет - 18,47 млн. руб. - Дефицит бюджета составляет 148,737 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности | Снижение затрат на производство тепловой энергии на 30%. Снижение уровня физического износа жилищного фонда на 15 %. Снижение непроизводительных потерь тепловой энергии. Обеспечение комфортных условий проживания жителей г. Волгодонска. Снижение материальных затрат на капитальный ремонт жилых домов. Снижение эксплуатационных затрат на текущий ремонт жилых домов. Обеспечение нормативной температуры внутри жилых помещений. |
| Органы, координирующие и контролирующие выполнение программы | Координация деятельности по реализации программы – Администрация г. Волгодонска Ростовской области. Контроль за выполнением программы – Волгодонская городская Дума г. Волгодонска Ростовской области. |

# II. Введение

1. Система экономических взаимоотношений в жилищно-коммунальном хозяйстве, ее основные проблемы на уровне муниципальных образований

Экономическое благополучие и стабильное развитие муниципального образования во многом определяется тем, насколько бесперебойно, надежно, устойчиво и экономически доступно работает система его жизнеобеспечения т.е. жилищно-коммунальное хозяйство.

Сфера коммунальной деятельности постоянно находится в центре экономических и политических интересов органов муниципального образования несмотря на то, что, как правило, она требует постоянной и значимой финансовой поддержки.

Действующая система управления жилищно – коммунальным хозяйством характеризуется рядом недостатков, без устранения которых невозможно вести речь о нормализации функционирования отрасли, повышении надежности и качества.

Отсутствие у получателей услуг возможности влиять на их количество и качество, отсутствие конкуренции, чрезмерная централизация управления коммунальными предприятиями являются основными причинами существующих проблем коммунального хозяйства:

- хронического дефицита финансирования;

- высокой затратности и отсутствия экономических стимулов снижения издержек;

- неэффективной работы предприятий ЖКХ, высокого уровня потерь ресурсов.

Ограниченность финансирования не создаёт условий для модернизации и развития предприятий жилищно-коммунального комплекса города.

На предприятиях ЖКХ г. Волгодонска Ростовской области существуют две основные проблемы, требующие решения:

- совершенствование системы управления, обеспечивающей эффективное использование имеющихся средств и имущества;

- создание условий для привлечения инвестиций.

Создание эффективной системы управления жилищно-коммунальным хозяйством является одним из условий привлечения инвестиций в отрасль. Ранее действующая система управления жилищно-коммунальным комплексом была неэффективной, что снижало инвестиционную привлекательность отрасли. В настоящее время новая система управления ЖКХ в г. Волгодонске является инновационной.

2. Реформирование экономических отношений

Новая система экономических отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве г. Волгодонска предполагает принципиальное изменение функций ее участников и организации финансовых потоков.

Главным условием повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса является строительство и развитие конкурентных отношений в отрасли. Для создания конкурентной среды следует:

- потребителям непосредственно влиять на объем и качество поставляемых услуг путем воздействия на жилищно-коммунальное предприятие с целью улучшения уровня качества оказываемых услуг;

- производить в дальнейшем конкурсный отбор управляющих компаний и подрядных организаций, предлагающих более качественные услуги на более выгодных условиях;

- стимулировать энергосбережение как со стороны жилищно-коммунальных предприятий (для снижения производственных издержек), так и со стороны потребителей (для уменьшения стоимости потребляемых услуг);

- стабилизировать финансовый поток для организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, сделав его прозрачным и гарантированным.

Реализация новой экономической модели позволит создать источники привлечения средств для развития жилищно – коммунального хозяйства и, что наиболее важно, гарантировать адресность государственной помощи малообеспеченным слоям населения. Переход к рыночным отношениям в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством и жилищным фондом будет способствовать рациональному и эффективному использованию имеющихся ресурсов, повышению качества услуг, снижению издержек и тарифов.

3. Обоснование привлекательности вложения инвестиций в жилищно-коммунальную сферу

Инвестиции в жилищно-коммунальный комплекс г. Волгодонска Ростовской области – вложение капитала в объекты предпринимательской деятельности с целью получения прибыли и достижения положительного социального эффекта. В условиях рыночной экономики получение прибыли является движущим мотивом инвестиционной деятельности. Данная цель опосредуется оказанием жизненно необходимых услуг, оказываемых предприятиями жилищно-коммунальной сферы.

Экономическая эффективность проекта выражает интересы инвесторов по поводу складывающегося в этом процессе соотношения между результатами и затратами. Она является базовой категорией для принятия управленческого решения.

С целью создания благоприятных условий для финансирования внедрения энерго - и ресурсосберегающих технологий необходимо в ближайшей перспективе решение следующего вопроса:

- разработка механизма долгосрочного кредитования муниципальных проектов реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства, внедрения энерго - и ресурсосберегающих технологий.

В связи с этим задача разработки или пересмотра и радикального улучшения программ является одной из первоочередных. Общей методологической основой таких целевых программ будут следующие приоритеты:

- нацеленность на решение главных проблем отрасли;

- энергоресурсосбережение и повышение эффективности производства жилищно-коммунальных услуг, в том числе за счет внедрения конкуренции, которая обеспечит соответствующие стимулы к сбережению и росту эффективности;

- приоритет модернизации и реконструкции имеющихся  объектов перед строительством новых объектов;

- создание механизмов отбора и финансирования эффективных капиталовложений в коммунальное хозяйство, в первую очередь из внебюджетных источников;

- достижение баланса потребности в финансировании программы с возможностью финансирования из всех источников.

Основная цель данного проекта – проведение необходимой технической модернизации основных фондов ЖКХ.

Ближайшими целями развития предприятия выступают:

- обеспечение устойчивости и надежности функционирования объектов жилищного фонда;

- повышение жизнеобеспечения населения;

- создание эффективного  механизма  капитальных  вложений  и  привлечение инвестиций.

- Пояснительная записка

к инвестиционной программе МУП «Управление развития городского хозяйства»  Ростовской области по внедрению энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальной сфере на 2007-2010 годы.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

  - В настоящее время в МУП «УРГХ» г. Волгодонска эксплуатируется 907 зданий  многоквартирных  жилых домов и объектов соцкультбыта. Из этого количества 460 жилых домов  эксплуатируются более 25 лет. Большая часть их построена из сборных железобетонных конструкций.

  - Волгодонск построен на грунтах, имеющих большую толщину просадочного слоя (20-30 м). Вследствие ряда причин, включая нормативную базу, ошибки и просчеты научных, исследовательских, проектных и строительных организаций в период строительства города, происходит в настоящее время подтопление жилых домов, их просадка и как следствие сверхнормативная деформация несущих конструкций зданий. Многие дома имеют недопустимые крены, повреждения, в том числе сквозные трещины в ограждающих конструкциях. 732 объекта не имеют гарантированной эксплуатационной надежности. Обслуживанием жилищного фонда г. Волгодонска занимаются 22 управляющие компании, выбранные населением на конкурсной основе.

II. НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ РАЗРАБОТКУ И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Настоящая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 №675 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2002-2010 годы».

- Областным законом от 01.10.2004 №151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской области».

- Федеральным законом от 03.04.1996 №28-ФЗ «Об энергосбережении».

- Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 №83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

III. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

Обеспечение эксплуатационной надежности строительных конструкций жилых домов возможно при условии своевременного финансирования капитального  ремонта  жилых домов, их реконструкции.

Проводимый обслуживающими организациями ежегодный текущий ремонт жилых домов не приносит ощутимого результата в восстановлении эксплуатационных показателей конструктивных элементов, так как он заключается в выполнении работ по ликвидации отдельных повреждений строительных конструкций, возникающих в процессе эксплуатации.

Учитывая то, что в городе Волгодонске из 907 объектов жилья и соцкультбыта, 460 домов со сроком эксплуатации свыше 25 лет назрела острая проблема  по техническому состоянию строительных конструкций.

Работы по капитальному ремонту кровли, межпанельных стыков, утепление стеновых панелей являются первоочередными из тех проблемных вопросов по строительным конструкциям жилых домов, которые существуют на сегодняшний день.

Вышеуказанные работы необходимо выполнить во избежание дальнейшего ухудшения эксплуатационных показателей элементов жилых домов и обеспечения нормальных комфортных условий проживания в них жителей города.

Кровля

Во избежание увлажнения несущих конструкций жилых домов от протечек кровли и для поддержания эксплуатационной надежности  ограждающих конструкций жилых домов необходимо своевременное выполнение капитального ремонта кровель. В качестве эффективного способа гидро- и теплоизоляции может быть использовано сверхтонкое гидро- и теплоизоляционное покрытие типа Mascoat или аналоговый материал, отвечающий таким же характеристикам.

Межпанельные стыки

Опыт эксплуатации крупнопанельных зданий показал, что наиболее ненадежными элементами в наружных ограждающих конструкциях являются межпанельные стыки, качественная герметизация которых имеет немаловажное значение для обеспечения комфортных условий в жилых помещениях квартир. Деформация стыков обусловлена в основном  суточными и годовыми изменениями температуры, влиянием атмосферных осадков.

Ремонт межпанельных стыков необходимо произвести во избежание снижения теплотехнических свойств наружных ограждающих конструкций и нарушения температуро-влажностного режима в жилых помещениях квартир.

Наружные ограждающие конструкции

Основными дефектами панельных стен являются разрушения наружного поверхностного слоя стенового материала и архитектурных деталей, протекание и высокая воздухопроницаемость стыков, коррозия стальных закладных деталей, обнажение и недостаточная защита арматуры, в результате образовались протечки через вертикальные и горизонтальные стыки наружных стен, появились микротрещины и трещины, что привело к потере тепловлагозащитных свойств стеновых панелей.

В кирпичных домах основными дефектами являются разрушения кирпичной кладки на парапетах и выступающих архитектурных элементах крыш из-за отсутствия или деформации защитных устройств водоотведения, образование трещин в результате неравномерной осадки стен и фундаментов, температурных напряжений при большой протяженности стен.

Жилые дома из силикатного кирпича, находящиеся в эксплуатации свыше 20 лет, требуют утепления стен и восстановления кирпичной кладки парапетов и карнизных выступов из-за их интенсивного разрушения.

Инновационным является сверхтонкое теплоизоляционное покрытие серии Mascoat, которое представляет собой  высокотехнологичные, экологически чистые композиционные материалы на водной основе, состоящие из вакуумированных керамических сфер, находящихся в смеси сложных акриловых полимеров.

Материал, по консистенции напоминающий обычную краску, можно наносить на любую поверхность. При высыхании образуется эластичное полимерное покрытие, которое обладает уникальными гидро- и теплоизоляционными свойствами и обеспечивает антикоррозийную защиту.

Mascoat «W» предназначен для теплоизоляции стен, кровель, межпанельных стыков, мансард любых зданий и сооружений. Позволяет повысить комфортность жилых помещений, при этом сокращая затраты на отопление жилых домов. Покрытие наносится с помощью кисти, валика или распылителя. Зимой можно сэкономить 10-30% затрат на отопление.

Преимущества теплоизоляционного покрытия Mascoat «W»:

- эффективно отражает и замедляет тепловой поток;

- образует сплошное долговечное покрытие, на котором не образуются трещины и разрывы при температурных перепадах;

- предотвращает температурные деформации металлической арматуры;

- защищает кровлю от ультрафиолетового излучения, предотвращает коррозию под слоем изоляции;

- не теряет свойств под воздействием атмосферных явлений;

- может быть окрашено алкидной либо акриловой краской.

Данный материал прошел все стадии аккредитации в России, сертифицирован, экологически чистый, является инновационным открытием.

Отмечается несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов жилищного фонда минимальным их потребностям. Капитальный ремонт жилищного фонда практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работами, текущему ремонту. Это привело к снижению надежности поставки услуг потребителю. При этом стоимость коммунальных услуг в последние годы значительно возросла. Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на содержание жилищного фонда и капитальный ремонт с использованием нормативной рентабельности стимулирует организации коммунального комплекса к завышению собственных затрат. Еще одной причиной высокого уровня износа объектов жилищного фонда является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов. Как следствие, у управляющих компаний нет возможности осуществить проекты модернизации своих объектов без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период позволило бы управляющим компаниям г. Волгодонска снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг  необходимо обеспечить реализацию данного проекта по внедрению сверхтонкого теплоизоляционного покрытия жилых домов серии Mascoat.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основной целью программы является внедрение энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальной сфере. При этом решаются следующие задачи:

- Снижение затрат (тарифа) на использование тепловой энергии.

- Обеспечение промышленной и экологической безопасности эксплуатации зданий.

- Снижение уровня износа зданий.

- Снижение количества тепловой энергии, необходимой для отопления жилых домов.

- Снижение непроизводительных потерь тепловой энергии.

- Обеспечение комфортных условий проживания жителей г. Волгодонска.

- Снижение материальных затрат на капитальный ремонт жилых домов.

- Снижение эксплуатационных затрат на текущий ремонт жилых домов.

- Обеспечение нормативной температуры внутри жилых помещений квартир.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Данной программой предусмотрено покрытие наружных ограждающих конструкций первоочередных 112 жилых домов сверхтонким теплоизоляционным материалом, что позволит:

- снизить уровень износа жилых домов;

- уменьшить тепловые потери через ограждающие конструкции жилых домов на 30%;

- обеспечить комфортные условия проживания.

- Главное при реализации проектов - качество проектирования, технический надзор, обучение и аттестация персонала, мониторинг результатов эксплуатации новых материалов.

- Цель инвестиций – получение заявленного эффекта: снижение себестоимости, повышение качества услуг и безопасности проживания жителей г. Волгодонска.

- VI.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

- Распределение затрат по источникам финансирования – см. табл. 1.

- Сметная стоимость указана в соответствии с имеющейся проектно - сметной документацией, либо взята исходя из метода аналогий, в том числе по предварительной оценке специализированных проектных организаций.

- Всего стоимость программы на 2007-2010 годы состовит 185,547 млн. руб. с НДС.

- Ресурсное обеспечение программы

| - Период | - Из всех источников - (млн. рублей) |
| --- | --- |
| - 2007 | - 16,715 |
| - 2008 | - 75,581 |
| - 2009 | - 53,479 |
| - 2010 | - 39,772 |

- VII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

- Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить к 2010 году:

- снижение уровня физического износа жилых домов на 15 %;

- снижение затрат на производство тепловой энергии, необходимой для отопления жилых домов на 30%;

- снижение непроизводительных потерь при транспортировке тепловой энергии до нормативного уровня;

- ограничение объема потребления энергоносителей для производства тепловой энергии потребителям;

- обеспечение комфортных условий проживания жителей г. Волгодонска;

- обеспечение нормативной температуры внутри жилых помещений квартир;

- снижение объема потребления тепловой энергии на 56435,49 Гкал /год;

- снижение затрат на производство и транспорт тепловой энергии на 
30,59 тыс. руб./год.

- VIII.  МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

- Распределение проектов модернизации и развития по источникам финансирования на период реализации Инвестиционной программы МУП «УРГХ» г. Волгодонска Ростовской области.

- Таблица №1

| - № п/п | - Местонахождение объектов | - Общая - смета - (млн. руб.) | - Собственные - средства - (млн. руб.) | - Дефицит средств - (млн. руб.) | - Местный - бюджет - (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - ул. Волгодонская, 15 | - 0,455 | - 0,05 | - 0,355 | - 0,05 |
| - 2. | - ул. Волгодонская, 17 | - 0,455 | - 0,05 | - 0,355 | - 0,05 |
| - 3. | - ул. Волгодонская, 19 | - 0,425 | - 0,04 | - 0,345 | - 0,04 |
| - 4. | - ул. Волгодонская, 5 | - 0,24 | - 0,02 | - 0,200 | - 0,02 |
| - 5. | - ул. Волгодонская, 7 | - 0,529 | - 0,05 | - 0,419 | - 0,06 |
| - 6. | - ул. Волгодонская, 9 | - 0,438 | - 0,04 | - 0,348 | - 0,05 |
| - 7. | - ул. Волгодонская, 11 | - 0,779 | - 0,08 | - 0,619 | - 0,08 |
| - 8. | - пер. Почтовый, 4 | - 1,154 | - 0,11 | - 0,924 | - 0,12 |
| - 9. | - пер. Почтовый, 6 | - 1,154 | - 0,11 | - 0,924 | - 0,12 |
| - 10. | - пер. Почтовый, 8 | - 1,393 | - 0,14 | - 1,113 | - 0,14 |
| - 11. | - пер. Донской, 31 | - 1,184 | - 0,12 | - 0,944 | - 0,12 |
| - 12. | - пер. Донской, 32 | - 0,85 | - 0,08 | - 0,68 | - 0,09 |
| - 13. | - ул. М. Горького, 5 | - 0,614 | - 0,06 | - 0,494 | - 0,06 |
| - 14. | - ул. Волгодонская, 2а | - 0,684 | - 0,07 | - 0,544 | - 0,07 |
| - 15. | - ул. Волгодонская, 2б | - 0,812 | - 0,08 | - 0,652 | - 0,08 |
| - 16. | - ул. Волгодонская, 12 | - 0,262 | - 0,03 | - 0,212 | - 0,02 |
| - 17. | - ул. Ленина, 41 | - 1,397 | - 0,14 | - 1,117 | - 0,14 |
| - 18. | - ул. Ленина, 68 | - 2,508 | - 0,25 | - 2,008 | - 0,25 |
| - 19. | - пер. Октябрьский, 38/1 | - 1,382 | - 0,14 | - 1,102 | - 0,14 |
| - 20. | - ул. Ленина, 74 | - 1,382 | - 0,14 | - 1,102 | - 0,14 |
| - 21. | - ул. М. Горького, 81 | - 1,26 | - 0,13 | - 1,01 | - 0,12 |
| - 22. | - ул. М. Горького, 89 | - 1,411 | - 0,14 | - 1,131 | - 0,14 |
| - 23. | - ул. Ленина, 76а | - 1,486 | - 0,15 | - 1,186 | - 0,15 |
| - 24. | - ул. Ленина, 76 | - 1,411 | - 0,14 | - 1,131 | - 0,14 |
| - 25. | - ул. Морская, 80 | - 2,018 | - 0,20 | - 1,618 | - 0,20 |
| - 26. | - пер. Козлова, 32 | - 0,25 | - 0,02 | - 0,21 | - 0,02 |
| - 27. | - ул. 50 лет СССР, 5 | - 1,26 | - 0,12 | - 1,01 | - 0,13 |
| - 28. | - ул. 30 лет Победы, 7 | - 1,32 | - 0,13 | - 1,06 | - 0,13 |
| - 29. | - ул. Морская, 92 | - 1,276 | - 0,13 | - 1,026 | - 0,12 |
| - 30. | - ул. 30 лет Победы, 35 | - 0,244 | - 0,02 | - 0,204 | - 0,02 |
| - 31. | - ул. Ленина, 81 | - 1,277 | - 0,12 | - 1,037 | - 0,12 |
| - 32. | - ул. М. Горького, 77 | - 1,775 | - 0,18 | - 1,415 | - 0,18 |
| - 33. | - ул. Ленина, 77 | - 1,284 | - 0,13 | - 1,024 | - 0,13 |
| - 34. | - ул. Степная, 151 | - 6,60 | - 0,66 | - 5,28 | - 0,66 |
| - 35. | - ул. 30 лет Победы, 23 | - 2,061 | - 0,20 | - 1,661 | - 0,20 |
| - 36. | - ул. Гагарина, 3 | - 0,384 | - 0,03 | - 0,314 | - 0,04 |
| - 37. | - пр. Строителей, 8а | - 1,91 | - 0,19 | - 1,53 | - 0,19 |
| - 38. | - пр. Строителей, 11 | - 0,396 | - 0,04 | - 0,316 | - 0,04 |
| - 39. | - пр. Строителей, 13 | - 0,391 | - 0,04 | - 0,311 | - 0,04 |
| - 40. | - ул. 30 лет Победы, 17 | - 1,033 | - 0,10 | - 0,833 | - 0,10 |
| - 41. | - ул. Степная, 149 | - 0,192 | - 0,02 | - 0,152 | - 0,02 |
| - 42. | - ул. Степная, 167 | - 1,904 | - 0,19 | - 1,524 | - 0,19 |
| - 43. | - ул. Гагарина, 3а | - 0,132 | - 0,01 | - 0,102 | - 0,01 |
| - 44. | - ул. Дзержинского, 2/137 | - 2,268 | - 0,22 | - 1,818 | - 0,23 |
| - 45. | - пр. Строителей, 47 | - 1,284 | - 0,13 | - 1,024 | - 0,13 |
| - 46. | - ул. Степная, 137 | - 1,888 | - 0,19 | - 1,508 | - 0,19 |
| - 47. | - ул. Степная, 143 | - 1,247 | - 0,12 | - 1,007 | - 0,12 |
| - 48. | - ул. Степная, 147 | - 1,435 | - 0,14 | - 1,155 | - 0,14 |
| - 49. | - ул. Степная, 177 | - 1,892 | - 0,19 | - 1,512 | - 0,19 |
| - 50. | - ул. 30 лет Победы, 12 | - 2,705 | - 0,27 | - 2,165 | - 0,27 |
| - 51. | - ул. 30 лет Победы, 27 | - 0,978 | - 0,09 | - 0,788 | - 0,10 |
| - 52. | - ул. Дружбы, 5 | - 0,36 | - 0,04 | - 0,290 | - 0,03 |
| - 53. | - ул. Ленина, 96 | - 0,72 | - 0,07 | - 0,58 | - 0,07 |
| - 54. | - ул. Степная, 159 | - 1,454 | - 0,14 | - 1,164 | - 0,15 |
| - 55. | - ул. Степная, 171 | - 2,656 | - 0,26 | - 2,136 | - 0,26 |
| - 56. | - ул. Степная, 175 | - 1,898 | - 0,19 | - 1,518 | - 0,19 |
| - 57. | - ул. Ленина, 122 | - 1,839 | - 0,18 | - 1,479 | - 0,18 |
| - 58. | - ул. Морская, 128 | - 4,45 | - 0,44 | - 3,56 | - 0,45 |
| - 59. | - ул. М. Горького, 194 | - 1,674 | - 0,16 | - 1,344 | - 0,17 |
| - 60. | - ул. М. Горького, 161 | - 2,927 | - 0,29 | - 2,347 | - 0,29 |
| - 61. | - ул. Черникова, 2/31 | - 0,097 | - 0,01 | - 0,077 | - 0,01 |
| - 62. | - ул. Энтузиастов, 52 | - 0,221 | - 0,02 | - 0,181 | - 0,02 |
| - 63. | - ул. Черникова, 12 | - 3,143 | - 0,31 | - 2,523 | - 0,31 |
| - 64. | - ул. Пионерская, 105 | - 1,628 | - 0,16 | - 1,308 | - 0,16 |
| - 65. | - ул. Пионерская, 103 | - 0,573 | - 0,06 | - 0,453 | - 0,06 |
| - 66. | - ул. М. Горького, 167 | - 0,469 | - 0,05 | - 0,369 | - 0,05 |
| - 67. | - ул. Энтузиастов, 35 | - 0,432 | - 0,04 | - 0,352 | - 0,04 |
| - 68. | - ул. Энтузиастов, 42/8 | - 4,308 | - 0,43 | - 3,448 | - 0,43 |
| - 69. | - ул. Энтузиастов, 44 | - 0,053 | - 0,005 | - 0,043 | - 0,005 |
| - 70. | - ул. Энтузиастов, 54 | - 0,325 | - 0,03 | - 0,265 | - 0,03 |
| - 71. | - ул. Морская, 66 | - 1,393 | - 0,14 | - 1,113 | - 0,14 |
| - 72. | - ул. Черникова, 18 | - 2,709 | - 0,27 | - 2,169 | - 0,27 |
| - 73. | - ул. К. Маркса, 20 | - 0,372 | - 0,04 | - 0,292 | - 0,04 |
| - 74. | - Бульвар Великой Победы, 12 | - 0,228 | - 0,02 | - 0,188 | - 0,04 |
| - 75. | - ул. Молодежная, 21 | - 1,096 | - 0,10 | - 0,896 | - 0,10 |
| - 76. | - пр. Курчатова, 10 | - 1,241 | - 0,12 | - 1,001 | - 0,12 |
| - 77. | - пр. Курчатова, 19 | - 5,042 | - 0,50 | - 4,042 | - 0,50 |
| - 78. | - ул. Королева, 8 | - 0,742 | - 0,07 | - 0,602 | - 0,07 |
| - 79. | - ул. Маршала Кошевого, 19 | - 2,73 | - 0,27 | - 2,19 | - 0,27 |
| - 80. | - ул. Маршала Кошевого, 13 | - 1,194 | - 0,12 | - 0,954 | - 0,12 |
| - 81. | - ул. Морская, 64 | - 0,36 | - 0,03 | - 0,29 | - 0,04 |
| - 82. | - ул. Ленинградская, 19/71 | - 3,926 | - 0,39 | - 3,146 | - 0,39 |
| - 83. | - Бульвар Великой Победы, 24 | - 0,277 | - 0,03 | - 0,217 | - 0,03 |
| - 84. | - пр. Мира, 51 | - 1,772 | - 0,17 | - 1,422 | - 0,18 |
| - 85. | - пр. Мира, 59 | - 2,104 | - 0,21 | - 1,684 | - 0,21 |
| - 86. | - пр. Мира, 39 | - 0,24 | - 0,02 | - 0,2 | - 0,02 |
| - 87. | - пр. Мира, 67 | - 3,172 | - 0,31 | - 2,552 | - 0,31 |
| - 88. | - ул. Маршала Кошевого, 66 | - 2,857 | - 0,28 | - 2,297 | - 0,28 |
| - 89. | - ул. 50 лет ВЛКСМ, 5 | - 2,746 | - 0,27 | - 2,206 | - 0,27 |
| - 90. | - Бульвар Великой Победы, 36 | - 0,534 | - 0,05 | - 0,434 | - 0,05 |
| - 91. | - ул. К. Маркса, 10 | - 0,372 | - 0,04 | - 0,292 | - 0,04 |
| - 92. | - ул. К. Маркса, 42 | - 3,497 | - 0,35 | - 2,797 | - 0,35 |
| - 93. | - пр. Мира, 20 | - 0,117 | - 0,01 | - 0,097 | - 0,01 |
| - 94. | - пр. Мира, 22 | - 14,758 | - 1,47 | - 11,818 | - 1,47 |
| - 95. | - ул. Черникова, 19 | - 2,525 | - 0,25 | - 2,025 | - 0,25 |
| - 96. | - ул. Черникова, 31 | - 2,221 | - 0,22 | - 1,781 | - 0,22 |
| - 97. | - Бульвар Великой Победы, 16 | - 1,51 | - 0,15 | - 1,21 | - 0,15 |
| - 98. | - Бульвар Великой Победы, 38 | - 4,365 | - 0,43 | - 3,505 | - 0,43 |
| - 99. | - ул. 30 лет Победы, 21а | - 1,745 | - 0,17 | - 1,405 | - 0,17 |
| - 100. | - ул. Гагарина, 63 | - 0,086 | - 0,01 | - 0,066 | - 0,01 |
| - 101. | - ул. Весенняя, 10 | - 3,865 | - 0,38 | - 3,105 | - 0,38 |
| - 102. | - ул. Ленинградская, 28 | - 1,593 | - 0,16 | - 1,273 | - 0,16 |
| - 103. | - ул. Дружбы, 3 | - 1,128 | - 0,11 | - 0,908 | - 0,11 |
| - 104. | - ул. Весенняя, 6 | - 0,455 | - 0,04 | - 0,365 | - 0,05 |
| - 105. | - ул. Весенняя, 32 | - 9,372 | - 0,94 | - 7,492 | - 0,94 |
| - 106. | - ул. Ленинградская, 34 | - 1,253 | - 0,12 | - 1,013 | - 0,12 |
| - 107. | - Бульвар Великой Победы, 9 | - 1,686 | - 0,17 | - 1,346 | - 0,17 |
| - 108. | - Бульвар Великой Победы, 40 | - 0,937 | - 0,09 | - 0,757 | - 0,09 |
| - 109. | - Бульвар Великой Победы, 7 | - 1,42 | - 0,14 | - 1,14 | - 0,14 |
| - 110. | - Бульвар Великой Победы, 30 | - 1,745 | - 0,17 | - 1,405 | - 0,17 |
| - 111. | - ул. Индустриальная, 14 | - 2,9 | - 0,29 | - 2,32 | - 0,29 |
| - 112. | - пр. Курчатова, 6 | - 0,966 | - 0,10 | - 0,766 | - 0,10 |
|  | - ВСЕГО | - 185,547 | - 18,34 | - 148,737 | - 18,47 |

- 1. Распределение проектов модернизации и развития по источникам финансирования на период реализации Инвестиционной программы МУП «УРГХ» г. Волгодонска Ростовской области на 2007 год

| - № п/п | - Местонахождение объектов | - Общая - смета - (млн. руб.) | - Собственные - средства - (млн. руб.) | - Дефицит средств - (млн. руб.) | - Местный - бюджет - (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - ул. Волгодонская, 15 | - 0,455 | - 0,05 | - 0,355 | - 0,05 |
| - 2. | - ул. Волгодонская, 17 | - 0,455 | - 0,05 | - 0,355 | - 0,05 |
| - 3. | - ул. Волгодонская, 19 | - 0,425 | - 0,04 | - 0,345 | - 0,04 |
| - 4. | - ул. Волгодонская, 5 | - 0,24 | - 0,02 | - 0,200 | - 0,02 |
| - 5. | - ул. Волгодонская, 7 | - 0,529 | - 0,05 | - 0,419 | - 0,06 |
| - 6. | - ул. Волгодонская, 9 | - 0,438 | - 0,04 | - 0,348 | - 0,05 |
| - 7. | - ул. Волгодонская, 11 | - 0,779 | - 0,08 | - 0,619 | - 0,08 |
| - 8. | - пер. Почтовый, 4 | - 1,154 | - 0,11 | - 0,924 | - 0,12 |
| - 9. | - пер. Почтовый, 6 | - 1,154 | - 0,11 | - 0,924 | - 0,12 |
| - 10. | - пер. Почтовый, 8 | - 1,393 | - 0,14 | - 1,113 | - 0,14 |
| - 11. | - пер. Донской, 31 | - 1,184 | - 0,12 | - 0,944 | - 0,12 |
| - 12. | - пер. Донской, 32 | - 0,85 | - 0,08 | - 0,68 | - 0,09 |
| - 13. | - ул. М. Горького, 5 | - 0,614 | - 0,06 | - 0,494 | - 0,06 |
| - 14. | - ул. Волгодонская, 2а | - 0,684 | - 0,07 | - 0,544 | - 0,07 |
| - 15. | - ул. Волгодонская, 2б | - 0,812 | - 0,08 | - 0,652 | - 0,08 |
| - 16. | - ул. Волгодонская, 12 | - 0,262 | - 0,03 | - 0,212 | - 0,02 |
| - 17. | - ул. Ленина, 41 | - 1,397 | - 0,14 | - 1,117 | - 0,14 |
| - 18. | - ул. Ленина, 68 | - 2,508 | - 0,25 | - 2,008 | - 0,25 |
| - 19. | - пер. Октябрьский, 38/1 | - 1,382 | - 0,14 | - 1,102 | - 0,14 |
|  | - ИТОГО | - 16,715 | - 1,66 | - 13,355 | - 1,7 |

- 2. Распределение проектов модернизации и развития по источникам финансирования на период реализации Инвестиционной программы МУП «УРГХ» г. Волгодонска Ростовской области на 2008 год

| - № п/п | - Местонахождение объектов | - Общая - смета - (млн. руб.) | - Собственные - средства - (млн. руб.) | - Дефицит средств - (млн. руб.) | - Местный - бюджет - (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 20. | - ул. Ленина, 74 | - 1,382 | - 0,14 | - 1,102 | - 0,14 |
| - 21. | - ул. М. Горького, 81 | - 1,26 | - 0,13 | - 1,01 | - 0,12 |
| - 22. | - ул. М. Горького, 89 | - 1,411 | - 0,14 | - 1,131 | - 0,14 |
| - 23. | - ул. Ленина, 76а | - 1,486 | - 0,15 | - 1,186 | - 0,15 |
| - 24. | - ул. Ленина, 76 | - 1,411 | - 0,14 | - 1,131 | - 0,14 |
| - 25. | - ул. Морская, 80 | - 2,018 | - 0,20 | - 1,618 | - 0,20 |
| - 26. | - пер. Козлова, 32 | - 0,25 | - 0,02 | - 0,21 | - 0,02 |
| - 27. | - ул. 50 лет СССР, 5 | - 1,26 | - 0,12 | - 1,01 | - 0,13 |
| - 28. | - ул. 30 лет Победы, 7 | - 1,32 | - 0,13 | - 1,06 | - 0,13 |
| - 29. | - ул. Морская, 92 | - 1,276 | - 0,13 | - 1,026 | - 0,12 |
| - 30. | - ул. 30 лет Победы, 35 | - 0,244 | - 0,02 | - 0,204 | - 0,02 |
| - 31. | - ул. Ленина, 81 | - 1,277 | - 0,12 | - 1,037 | - 0,12 |
| - 32. | - ул. М. Горького, 77 | - 1,775 | - 0,18 | - 1,415 | - 0,18 |
| - 33. | - ул. Ленина, 77 | - 1,284 | - 0,13 | - 1,024 | - 0,13 |
| - 34. | - ул. Степная, 151 | - 6,60 | - 0,66 | - 5,28 | - 0,66 |
| - 35. | - ул. 30 лет Победы, 23 | - 2,061 | - 0,20 | - 1,661 | - 0,2 |
| - 36. | - ул. Гагарина, 3 | - 0,384 | - 0,03 | - 0,314 | - 0,04 |
| - 37. | - пр. Строителей, 8а | - 1,91 | - 0,19 | - 1,53 | - 0,19 |
| - 38. | - пр. Строителей, 11 | - 0,396 | - 0,04 | - 0,316 | - 0,04 |
| - 39. | - пр. Строителей, 13 | - 0,391 | - 0,04 | - 0,311 | - 0,04 |
| - 40. | - ул. 30 лет Победы, 17 | - 1,033 | - 0,10 | - 0,833 | - 0,1 |
| - 41. | - ул. Степная, 149 | - 0,192 | - 0,02 | - 0,152 | - 0,02 |
| - 42. | - ул. Степная, 167 | - 1,904 | - 0,19 | - 1,524 | - 0,19 |
| - 43. | - ул. Гагарина, 3а | - 0,132 | - 0,01 | - 0,102 | - 0,02 |
| - 44. | - ул. Дзержинского, 2/137 | - 2,268 | - 0,22 | - 1,818 | - 0,23 |
| - 45. | - пр. Строителей, 47 | - 1,284 | - 0,13 | - 1,024 | - 0,13 |
| - 46. | - ул. Степная, 137 | - 1,888 | - 0,19 | - 1,508 | - 0,19 |
| - 47. | - ул. Степная, 143 | - 1,247 | - 0,12 | - 1,007 | - 0,12 |
| - 48. | - ул. Степная, 147 | - 1,435 | - 0,14 | - 1,155 | - 0,14 |
| - 49. | - ул. Степная, 177 | - 1,892 | - 0,19 | - 1,512 | - 0,19 |
| - 50. | - ул. 30 лет Победы, 12 | - 2,705 | - 0,27 | - 2,165 | - 0,27 |
| - 51. | - ул. 30 лет Победы, 27 | - 0,978 | - 0,09 | - 0,788 | - 0,10 |
| - 52. | - ул. Дружбы, 5 | - 0,36 | - 0,04 | - 0,290 | - 0,03 |
| - 53. | - ул. Ленина, 96 | - 0,72 | - 0,07 | - 0,58 | - 0,07 |
| - 54. | - ул. Степная, 159 | - 1,454 | - 0,14 | - 1,164 | - 0,15 |
| - 55. | - ул. Степная, 171 | - 2,656 | - 0,26 | - 2,136 | - 0,26 |
| - 56. | - ул. Степная, 175 | - 1,898 | - 0,19 | - 1,518 | - 0,19 |
| - 57. | - ул. Ленина, 122 | - 1,839 | - 0,18 | - 1,479 | - 0,18 |
| - 58. | - ул. Морская, 128 | - 4,45 | - 0,44 | - 3,56 | - 0,45 |
| - 59. | - ул. М. Горького, 194 | - 1,674 | - 0,16 | - 1,344 | - 0,17 |
| - 60 | - ул. М. Горького, 161 | - 2,927 | - 0,29 | - 2,347 | - 0,29 |
| - 61. | - ул. Черникова, 2/31 | - 0,097 | - 0,01 | - 0,077 | - 0,01 |
| - 62. | - ул. Энтузиастов, 52 | - 0,221 | - 0,02 | - 0,181 | - 0,02 |
| - 63. | - ул. Черникова, 12 | - 3,143 | - 0,31 | - 2,523 | - 0,31 |
| - 64. | - ул. Пионерская, 105 | - 1,628 | - 0,16 | - 1,308 | - 0,16 |
| - 65. | - ул. Пионерская, 103 | - 0,573 | - 0,06 | - 0,453 | - 0,06 |
| - 66. | - ул. М. Горького, 167 | - 0,469 | - 0,05 | - 0,369 | - 0,05 |
| - 67. | - ул. Энтузиастов, 35 | - 0,432 | - 0,04 | - 0,352 | - 0,04 |
| - 68. | - ул. Энтузиастов, 42/8 | - 4,308 | - 0,43 | - 3,448 | - 0,43 |
| - 69. | - ул. Энтузиастов, 44 | - 0,053 | - 0,005 | - 0,043 | - 0,005 |
| - 70. | - ул. Энтузиастов, 54 | - 0,325 | - 0,03 | - 0,265 | - 0,03 |
|  | - ИТОГО | 75,581 | 7,46 | 60,601 | 7,52 |

- 3. Распределение проектов модернизации и развития по источникам финансирования на период реализации Инвестиционной программы МУП «УРГХ» г. Волгодонска Ростовской области на 2009 год

| - № п/п | - Местонахождение объектов | - Общая - смета - (млн. руб.) | - Собственные - средства - (млн. руб.) | - Дефицит средств - (млн. руб.) | - Местный - бюджет - (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 71. | - ул. Морская, 66 | - 1,393 | - 0,14 | - 1,113 | - 0,14 |
| - 72. | - ул. Черникова, 18 | - 2,709 | - 0,27 | - 2,169 | - 0,27 |
| - 73. | - ул. К. Маркса,20 | - 0,372 | - 0,04 | - 0,292 | - 0,04 |
| - 74. | - Бульвар Великой Победы, 12 | - 0,228 | - 0,02 | - 0,188 | - 0,02 |
| - 75. | - ул. Молодёжная, 21 | - 1,096 | - 0,10 | - 0,896 | - 0,10 |
| - 76. | - пр. Курчатова, 10 | - 1,241 | - 0,12 | - 1,001 | - 0,12 |
| - 77. | - пр. Курчатова, 19 | - 5,042 | - 0,50 | - 4,042 | - 0,50 |
| - 78. | - ул. Королёва, 8 | - 0,742 | - 0,07 | - 0,602 | - 0,07 |
| - 79. | - ул. Маршала Кошевого, 19 | - 2,73 | - 0,27 | - 2,19 | - 0,27 |
| - 80. | - ул. Маршала Кошевого, 13 | - 1,194 | - 0,12 | - 0,954 | - 0,12 |
| - 81. | - ул. Морская, 64 | - 0,36 | - 0,03 | - 0,29 | - 0,04 |
| - 82. | - ул. Ленинградская, 19/71 | - 3,926 | - 0,39 | - 3,146 | - 0,39 |
| - 83. | - Бульвар Великой Победы, 24 | - 0,277 | - 0,03 | - 0,217 | - 0,03 |
| - 84. | - пр. Мира, 51 | - 1,772 | - 0,17 | - 1,422 | - 0,18 |
| - 85. | - пр. Мира, 59 | - 2,104 | - 0,21 | - 1,684 | - 0,21 |
| - 86. | - пр. Мира, 39 | - 0,24 | - 0,02 | - 0,2 | - 0,02 |
| - 87. | - пр. Мира, 67 | - 3,172 | - 0,31 | - 2,552 | - 0,31 |
| - 88. | - ул. Маршала Кошевого, 66 | - 2,857 | - 0,28 | - 2,297 | - 0,28 |
| - 89. | - ул. 50 лет ВЛКСМ, 5 | - 2,746 | - 0,27 | - 2,206 | - 0,27 |
| - 90. | - Бульвар Великой Победы, 36 | - 0,534 | - 0,05 | - 0,434 | - 0,05 |
| - 91. | - ул. К. Маркса, 10 | - 0,372 | - 0,04 | - 0,292 | - 0,04 |
| - 92. | - ул. К. Маркса, 42 | - 3,497 | - 0,35 | - 2,797 | - 0,35 |
| - 93. | - пр. Мира, 20 | - 0,117 | - 0,01 | - 0,097 | - 0,01 |
| - 94. | - пр. Мира, 22 | - 14,758 | - 1,47 | - 11,818 | - 1,47 |
|  | - ИТОГО | 53,479 | 5,28 | 42,899 | 5,3 |

- 4. Распределение проектов модернизации и развития по источникам финансирования на период реализации Инвестиционной программы МУП «УРГХ» г. Волгодонска Ростовской области на 2010 год

| - № п/п | - Местонахождение объектов | - Общая - смета - (млн. руб.) | - Собственные - средства - (млн. руб.) | - Дефицит средств - (млн. руб.) | - Местный - бюджет - (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 95. | - ул. Черникова, 19 | - 2,525 | - 0,25 | - 2,025 | - 0,25 |
| - 96. | - ул. Черникова, 31 | - 2,221 | - 0,22 | - 1,781 | - 0,22 |
| - 97. | - Бульвар Великой Победы, 16 | - 1,51 | - 0,15 | - 1,21 | - 0,15 |
| - 98. | - Бульвар Великой Победы, 38 | - 4,365 | - 0,43 | - 3,505 | - 0,43 |
| - 99. | - ул. 30 лет Победы, 21а | - 1,745 | - 0,17 | - 1,405 | - 0,17 |
| - 100. | - ул. Гагарина, 63 | - 0,086 | - 0,01 | - 0,066 | - 0,01 |
| - 101. | - ул. Весенняя, 10 | - 3,865 | - 0,38 | - 3,105 | - 0,38 |
| - 102. | - ул. Ленинградская, 28 | - 1,593 | - 0,16 | - 1,273 | - 0,16 |
| - 103. | - ул. Дружбы, 3 | - 1,128 | - 0,11 | - 0,908 | - 0,11 |
| - 104. | - ул. Весенняя, 6 | - 0,455 | - 0,04 | - 0,365 | - 0,05 |
| - 105. | - ул. Весенняя, 32 | - 9,372 | - 0,94 | - 7,492 | - 0,94 |
| - 106. | - ул. Ленинградская, 34 | - 1,253 | - 0,12 | - 1,013 | - 0,12 |
| - 107. | - Бульвар Великой Победы, 9 | - 1,686 | - 0,17 | - 1,346 | - 0,17 |
| - 108. | - Бульвар Великой Победы, 40 | - 0,937 | - 0,09 | - 0,757 | - 0,09 |
| - 109. | - Бульвар Великой Победы, 7 | - 1,42 | - 0,14 | - 1,14 | - 0,14 |
| - 110. | - Бульвар Великой Победы, 30 | - 1,745 | - 0,17 | - 1,405 | - 0,17 |
| - 111. | - ул. Индустриальная, 14 | - 2,9 | - 0,29 | - 2,32 | - 0,29 |
| - 112. | - пр. Курчатова, 6 | - 0,966 | - 0,10 | - 0,766 | - 0,10 |
|  | - ИТОГО | 39,772 | 3,94 | 31,882 | 3,95 |

- IX.  УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

- Общее руководство за ходом реализации программы осуществляет Администрация г. Волгодонска Ростовской области.

- Контроль за исполнением программы осуществляет Волгодонская городская Дума и Администрация г. Волгодонска Ростовской области.

- X.  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, ПЛАНИРУЕМЫЙ К 2010 ГОДУ

- В результате покрытия наружных ограждающих конструкций и межпанельных швов сверхтонким теплоизоляционным материалом потребление тепловой энергии вышеуказанных жилых домов снизится на 56435,49 Гкал/год, что в денежном выражении составит 30,589 млн. руб.

- Затраты с учетом стоимости материала и СМР составят 185,547 млн. руб.

- Срок окупаемости мероприятий:

- Срок окупаемости = Затр./ Эк.

- Срок окупаемости = 185,547/30,589= 6,06 года.

- СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

- Выполнение программы позволит обеспечить:

- - более комфортные условия проживания населения г. Волгодонска Ростовской области путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг, безопасность эксплуатации и надежность работы инфраструктуры жилых домов, сокращение потребления энергетических ресурсов в результате снижения тепловых потерь;

- - Внедрение мероприятий программы позволит сократить потребление тепловой энергии на 56435,49 Гкал/год.

- Руководитель аппарата

- Волгодонской городской Думы						          Е.Т. Хижнякова