ИНФОРМАЦИЯ

Контрольно-счётной палаты города Волгодонска

о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведённых во II квартале 2014 года

14 июля 2014г.								         г.Волгодонск

Во II квартале 2014 года Контрольно-счётной палатой города Волгодонска (далее Палата) в соответствии с планом работы на 2014 год было проведено шесть контрольных и одно экспертно-аналитическое мероприятие:

1.	В рамках действующих на территории города в разные периоды муниципальных долгосрочных целевых программ «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» проведены проверки законности, целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных Администрации города Волгодонска на реализацию следующих программных мероприятий:

1.1.	Капитальный ремонт многоквартирных домов (2012-2013 годы)

Общий объём средств, направленных в проверяемом периоде на реализацию программного мероприятия, составил 30 168,4 тыс.рублей, в том числе средства областного бюджета – 19 079,0 тыс.рублей, местного бюджета – 11 090,4 тыс.рублей.

Следует отметить, что кроме непосредственно капитального ремонта многоквартирных домов (далее МКД) мероприятие предусматривает проведение обязательного энергетического обследования МКД, подлежащих ремонту, с составлением по завершении ремонта энергетического паспорта и присвоением МКД класса энергетической эффективности.

Капитальный ремонт произведён в шести МКД, энергетическое обследование проведено в пяти отремонтированных домах.

Факты нецелевого использования бюджетных средств в ходе контрольного мероприятия не установлены. Однако по результатам проверки выявлен ряд нарушений и недостатков, в том числе:

- соглашения о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и энергетического обследования МКД заключались между Администрацией города и управляющими организациями уже после заключения последними договоров на выполнение ремонтных работ с подрядчиками и после фактического начала работ. Таким образом, заключение договоров и производство работ осуществлялось до определения порядка взаимодействия сторон соглашений. Как следствие, получателями субсидий были допущены нарушения отдельных требований нормативных актов:

проверка достоверности определения сметной стоимости  капитального ремонта по четырем МКД проводилась в ООО «Центр судебных и негосударственных экспертиз «Индекс», следовало – в ГАУ Ростовской области «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации» (согласно постановления Правительства Ростовской области от 20.10.2011 №70 «О достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства»);

при формировании начальной максимальной цены договоров на выполнение работ по капитальному ремонту МКД в 2013 году две управляющие организации и товарищество собственников жилья не включили в расчёт обязательный понижающий коэффициент «безусловной упреждающей экономии», равный 0,97 (требование Порядка организации и финансирования из областного бюджета работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог, утверждённого постановлением Правительства Ростовской области от 04.10.2012 №945). Как следствие, завышение начальной максимальной цены договоров составило 471,8 тыс.рублей;

- в процессе выполнения ремонтных работ отклонения от проектно-сметной документации в части видов и объёмов ремонтных работ по отдельным домам составили от 21,9% до 62,2% сметной стоимости работ по договору. В результате бюджетные средства были направлены на оплату ремонтных работ, достоверность сметной стоимости которых не прошла проверку в установленном порядке. Кроме того, высокий процент замененных в ходе ремонта видов и объёмов работ ставит под сомнение качество составления дефектных ведомостей, являющихся основанием для сметной документации;

- управляющей организацией ООО «ЖРЭУ-5» неправомерно подписан акт сдачи-приёмки  работ по энергетическому обследованию МКД по адресу ул.Морская, 56 и получена субсидия из местного бюджета в сумме 22,0 тыс.рублей, так как энергетический паспорт на МКД в ходе контрольного мероприятия не представлен и подрядчик заявил о расторжении договора о проведении обследования. По итогам проверки средства в сумме 22,0 тыс.рублей возвращены управляющей организацией в местный бюджет;

4)	в результате проведенного капитального ремонта МКД по адресу ул.Степная,167 класс энергетической эффективности повышен незначительно: с E (очень низкий) до D (низкий). Следовательно, меры направленные в ходе ремонта МКД на повышение энергетической эффективности, были недостаточно результативны.

Кроме того, установлены случаи нарушения требований Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», а также положений конкурсной документации в части сроков подписания договоров и выполнения работ.

По результатам контрольного мероприятия в адрес Мэра города направлены информационное письмо и представление Палаты для принятия мер по устранению выявленных проверкой нарушений.

1.2.	 Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья на возмещение части затрат на установку станций повышения давления, оборудованных подкачивающими насосами, на МКД (в 2013 году)

В 2013 году была произведена предусмотренная муниципальной долгосрочной целевой программой установка 15 станций повышения давления, оборудованных подкачивающими насосами. Стоимость работ по установке станций составила 3 353,9 тыс.рублей, в том числе средства местного бюджета – 3 186,2 тыс.рублей.

В ходе проверки установлено, что на МКД установлены насосные станции двух моделей, однако стоимость станций одной модели на разных домах значительно отличается. Так, стоимость модели ESPA 1 CKE PRISMA 45 4 M колеблется в диапазоне от 81,3 до 200,3 тыс.рублей, модели ESPA 2 CKE PRISMA 45 4 M – от 232,3 до 260,5 тыс.рублей.

По результатам проведённого специалистами Палаты мониторинга существующих рыночных цен фактическая стоимость установленных станций в сметной документации и локальных сметных расчётах на 1 046,6 тыс.рублей превысила стоимость насосных станций по максимальным рыночным ценам, действующим на момент проведения контрольного мероприятия (на 24.04.2014г.).

Таким образом, в ходе установки насосных станций был нарушен принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств, установленный статьёй 34 Бюджетного кодекса РФ.

По итогам контрольного мероприятия в адрес Мэра города направлено представление Палаты. Копия акта, оформленного по результатам проверки, направлена в Волгодонскую городскую Думу.

2.	Проверка финансово-хозяйственной деятельности, установленного порядка учёта, эффективности управления и использования муниципальной собственности за 2012-2013 годы в МУП «Городской пассажирский транспорт»

Анализ финансово-хозяйственной деятельности МУП «Городской пассажирский транспорт» (далее Предприятие) показал следующее:

1)	по итогам работы Предприятия за 2012 год получена прибыль в сумме 7 005,0 тыс.рублей, показатель рентабельности продаж составил 5,2% (Предприятием получена субсидия из местного бюджета на возмещение выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа электротранспортом в сумме 36 017,9 тыс.рублей, что и позволило получить положительный результат).

В 2013 году результатом деятельности Предприятия является убыток в размере 7 909,0 тыс.рублей, в том числе в результате сокращения, по сравнению с 2012 годом, объёма субсидии из бюджета до 15 344,3 тыс.рублей;

2)	доходы, полученные от услуг по перевозке пассажиров, не покрывают затраты, связанные с организацией работы троллейбусного и автобусного парков (в 2013 году сумма дохода без учёта субсидии из местного бюджета составила 100 846,7 тыс.рублей, а себестоимость услуг по перевозке – 131 131,8 тыс.рублей);

3)	финансовое состояние Предприятия имеет признаки неустойчивости, так как коэффициенты ликвидности (текущей, критической, абсолютной), финансовой стабильности, соотношения заёмных и собственных средств ниже нормальных значений;

4)	в 2013 году производственные и финансовые показатели относительно значений 2012 года снизились: количество рейсов – на 3,4%, общий пробег транспортных средств – на 12,4%, количество перевезённых пассажиров – на 13,0% (в том числе электротранспортом – на 10,2%, автобусами – на 31,0%). Коэффициент использования парка автобусов сократился в 2013 году с 58,0 до 50,0%. Как следствие, уменьшился объём доходов от услуг по перевозке пассажиров: со 137 487,8 тыс.рублей в 2012 году до 116 191,0 тыс.рублей в 2013 году (на 15,5%).

Основными причинами снижения показателей являются:

-	изменения в характеристике автобусной маршрутной сети предприятия (уменьшено количество маршрутов с высокой доходностью, добавлены «сезонные» маршруты №28 и №30 к садово-огородным участкам, введён маршрут №53к, часть которого дублирует маршруты движения троллейбусов №3 и №3а);

-	сходы троллейбусов с маршрута из-за обрывов контактной сети в связи с её высокой изношенностью (срок эксплуатации на конец проверяемого периода сети составляет 36 лет, износ с начала эксплуатации составил 72,5%, капитальный ремонт не проводился);

-	рост числа случаев возврата троллейбусов, вышедших на линию, по причине неисправности из-за увеличения среднего срока службы троллейбусов (на 01.01.2014г. из 39 единиц троллейбусов 22 единицы находились в эксплуатации свыше 12 лет, 8 единиц – свыше 8 лет при сроке полезного использования от 5 до 7 лет).

В ходе контрольного мероприятия установлены недостатки в деятельности Предприятия в части учёта и использования муниципальной собственности, содержания отдельных положений Устава.

Для принятия мер по устранению выявленных недостатков в адрес Мэра города и директора Предприятия направлены представления Палаты.

3.	Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных в 2013 году на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие городского пассажирского транспорта города Волгодонска на 2013-2017 годы»

За счёт средств местного бюджета программой было предусмотрено финансирование одного программного мероприятия «Субсидирование горэлектротранспорта на компенсацию доходов из-за разницы между установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа и экономически обоснованным тарифом». Субсидия в сумме 15 344,3 тыс.рублей перечислена МУП «Городской пассажирский транспорт».

Факты нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств контрольным мероприятием не установлены.

Копия акта проверки направлена в адрес Мэра города.

4-5.	Внешние проверки бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов местного бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита местного бюджета за 2013 год.

Обследование состояния дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных учреждений, сложившейся по состоянию на 1 января 2014 года законности её образования и правильности учета.

В апреле оба контрольных мероприятия, начало которых – март 2014 года, завершены: проверена бюджетная отчётность четырёх главных распорядителей, обследовано состояние задолженности в двух муниципальных учреждениях. Установленные в ходе проверок и обследований нарушения и недостатки не повлияли на полноту и достоверность показателей отчёта об исполнении местного бюджета за 2013г.

6.	Во втором квартале 2014 года в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ специалистами Палаты проведена внешняя проверка отчёта об исполнении бюджета города Волгодонска за 2013 год. По результатам проверки подготовлено и направлено в Волгодонскую городскую Думу экспертное заключение, подтверждающее достоверность отчёта об исполнении бюджета.

Весь отчётный период Палатой осуществлялся контроль за исполнением представлений, оформленных по результатам контрольных мероприятий для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Председатель Контрольно-счётной

палаты города Волгодонска						       Т.В.Федотова